富牛镇土地片区安置小区建设项目

PHC管桩基础专业分包

招

标

文

件

招标人：眉山市东岸建设有限公司

日  期：  2021 年 10月 15 日

目     录

第一章  招标公告	2

1. 项目情况及范围	2

2.项目情况简述	2

3.报价方式	3

4.投标人资格及条件：	4

5.招标文件的获取	5

6.投标截止时间和开标时间及地点	5

7.开标时间及地点	6

8.联系方式及电话	6

# 第一章  招标公告

## 1.项目情况及范围

  - 项目名称：富牛镇土地片区安置小区建设项目PHC管桩基础专业分包

  - 项目业主：眉山市东岸投资开发有限公司

  - 工程地址：眉山市东坡区富牛镇土地社区。

  - 工程概况及招标范围

1.4.1工程概况：本项目总占地面积约21亩，规划总建筑面积约26044平方米，地面建筑面积约25135平方米，地下建筑面积约909平方米。

1.4.2招标范围：本项目PHC-AB50（125）管桩基础，包括但不限于管桩生产及施工，工程量约8600m。

2.项目情况简述

2.1 PHC-AB50（125）管桩基础施工控制价

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 单位 | 工程量 | 含税控制价（元） | 合计（元） | 专用增值税发票税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PHC-AB500（125）材料费 | 材料供应 | m | 8600 | 260 | 2236000 | 13% |
| 2 | PHC-AB500（125）施工费 | 不含材料外全部内容 | m | 8600 | 120 | 1032000 | 9% |
| 3 | 合计 |  |  |  |  | 3268000 |  |

2.2 计划工期：20日历天。

2.3 招标人的控制价编制原则

2.3.1招标价编制原则：按照招标人所列清单报价。

2.4 工程价款支付

工程材料款40万元，在第一台设备进场后5日后支付；2021年12月31日之前，支付至已完成产值的70%；2022年4月30日之前支付至总产值的90%；余款在2022年5月30日前支付完毕。每次拨付工程款乙方需向甲方提供增值税专用发票（其中材料供应13%增值税专用发票；施工9%增值税专用发票）。

- 3.报价方式

3.1报价方式：固定单价报价。

3.2不合理报价认定：投标报价低于控制价85%，且低于有效报价平均值95%，认定为不合理报价。

3.3投标报价相同时，按分包商企业资质等级注册资本金多少依次排序（先企业资质等级后注册资本金，企业资质等级高注册资本金多排名靠前）确定中标分包商。

3.4分包人承担风险（包含但不限于）：实施中因业主取消部分工程或减少部分工程量导致分包人利润的损失由分包人自行承担，因此主动放弃实施作违约处理。

## 4.投标人资格及条件：

4.1  资质要求：要求投标人具有独立的法人资格，具有管桩生产资质和地基基础工程专业承包二级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4.2  业绩要求：具有类似管桩基础施工业绩壹个。

4.3 投标保证金

4.3.1投标保证金的交纳

  - 投标保证金：¥4.0万元（大写：肆万元整），由分包商基本账户转至招标人基本账户，转账时备注“富牛镇土地片区安置小区建设项目PHC管桩基础投标保证金”（项目名称可简写，但必须备注），保证金截止时间为2021年 10 月 18 日15时00分。

转入账户：眉山市东岸建设有限公司

纳税人识别号：91511402MA62J01MX5

开户行及账号：眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行

账号： 88140120003837597

4.3.2开标现场投标保证金交纳情况审核：开标当天投标人应携带保证金缴费成功后打印的回执单至开标现场。

4.3.3投标保证金的退还

办理流程：开标后未中标人到招标单位经营管理部办理退还（无息退还）手续，5个工作日（所有投标单位资料提交齐全起算）内自动无息退还投标保证金；中标人将投标保证金自动转为履约保证金（履约保证金不足部分需按时补缴）。

提交资料：为了在规定时间内退还投标保证金请各投标单位在开标时携带如下资料：

①投标人开具收到退还投标保证金收据；

②投标人开户许可证；

③缴纳投标保证金转款凭证。

4.4 履约保证金的缴纳：¥4.0万元（大写：肆万元整），由分包商基本账户转至招标人账户。

4.5 民工保证金：按照当地政府及招标人要求缴纳及办理。

4.6 工伤保险及危险作业人员意外伤害保险：中标人自行购买，费用包括在投标价之内。

## 5.招标文件的获取

5.1 本工程招标文件将于 2021 年 10 月 15 日前在眉山市东岸建设有限公司门户网站上发布，各投标人自行下载。

5.2 各投标人请仔细阅读招标文件的全部内容，如有疑问，应及时提出。

- 6.踏勘现场时间及联系人

6.1现场踏勘时间：2021年10月16日上午10时，各潜在分包商必须踏勘现场，以现场踏勘签到表为准，未进行现场踏勘不能进入投标及以下环节。

6.2联系人：王帮雄（电话：138 8206 8528)

## 7.投标截止时间及地点

7.1递交时间： 2021 年 10月 18 日14时30分至15时00分。

7.2递交地点：眉山市东岸建设有限公司会议室。

7.3逾期送达、未送达指定地点或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人都不予受理。

## 8.开标时间地点及资料

8.1 开标时间：2021年10月18日15 时00分。

8.2 开标地点：眉山市东岸建设有限公司会议室。

8.3投标资料：

①委托书（格式详见附件1）；

②营业执照复印件；

③企业资质证书复印件；

④安全生产许可证；

⑤具有类似管桩基础施工业绩壹个；

⑥投标报价函（格式详见附件2，要求单独密封提交）；

⑦以上资料需逐页加盖鲜章。

- 9.质量要求

符合国家现行有关工程质量与验收规范和标准要求，并一次性达到合格标准（详见设计图及主合同要求）。

## 10.联系方式及电话

10.1联系人：韩先生

10.2电话：028-38336890

招标人：眉山市东岸建设有限公司

时  间：2021年10月15日

### 附件1：法人代表授权委托书

### 法人代表授权委托书

致：眉山市东岸建设有限公司

本人        （身份证号码：     ）系                的法定代表人，现授权委托我单位       （身份证号码：     ）为我单位代理人，该代理人有权在的投标活动中，以我单位名义签署    （项目名称）      标段投标文件，该代理人在该项目招投标活动中的一切行为及由此产生的法律后果，委托人均予以认可，代理权限至委托事项完成时止。该代理人无转委托权。

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件背面 |

投标人：                 　   (盖投标人公章)

法定代表人：                          (签字)

委托代理人：                          (签字)

年  	  月  	  日

注：委托代理人参加投标提供法人代表授权委托书

### 附件2：投标报价函

## 一、投标报价函

致：眉山市东岸建设有限公司	：

- 我方已仔细研究了                 （项目名称）    标段专业分包招标文件的全部内容，愿意按如下价格作为投标报价，报价细目如下：

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 单位 | 工程量 | 含税价（元） | 合计（元） | 专用增值税发票税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PHC-AB500（125）材料费 | 材料供应 | m | 8600 |  |  | 13% |
| 2 | PHC-AB500（125）施工费 | 不含材料外全部内容 | m | 8600 |  |  | 9% |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

2.在工期 20 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，满足国家相关技术标准及规范、规程要求，工程质量达到        。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方提交招标文件规定的各类保证金。

投标人：            　   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年  月  日